ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Київської міської

державної адміністрації

________________Попов О.П.

«17» травня  2013 р.

Протокол доручень,

напрацьованих під час засідання №16

Громадської гуманітарної наради ради міста Києва

17 травня 2013 року

І. Про створення Національного паркового комплексу «Україна» та Алеї Соборності в рамках реалізації стратегічної ініціативи

«Дніпровська перлина»

- Взяти до уваги доповідь директора Департаменту містобудування та архітектури Целовальника С.А. «Про створення Національного паркового комплексу «Україна» та Алеї Соборності в рамках реалізації стратегічної ініціативи «Дніпровська перлина».

- Забезпечити створення Алеї Соборності, як першої складової частини Загальнодержавного проекту «Національний парковий комплекс «Україна» із встановленням Монументу Соборності.

| Виконавці: | Кучук М.І., Крамаренко P.M., Целовальник С.А., Діхтяр Я.Я. |
| --- | --- |
| Термін: | 22.01.2014 |

- Провести міжнародний архітектурний конкурс на кращий проект інженерно-архітектурного рішення мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» і «Володимирська гірка» в Печерському та Шевченківському районах м. Києва і передбачити широке громадське обговорення проекту-переможця. Департаменту містобудування та архітектури виступити замовником. Департаменту фінансів передбачити фінансування.

| Виконавці: | Кучук М.І., Крамаренко P.M., Целовальник С.А., Довбань І.М. |
| --- | --- |
| Термін: | 31.05.2013 |

ІІ. Про створення та реалізацію програми «Київ Самобутній» як дієвого механізму збереження історичного середовища на Подолі та Дніпровських схилах

- Взяти до відома доповідь директора Департаменту містобудування та архітектури Целовальника С.А.  «Про створення програми «Київ Самобутній» як дієвого механізму збереження історичного середовища на Подолі та Дніпровських схилах.

- Департаменту містобудування та архітектури завершити роботи з розробки «Концепції збереження та реабілітації історичного середовища «Київ Самобутній» на Подолі та Дніпровських схилах», визначити транспортну концепцію як першочергові заходи до реалізації. Винести матеріали Концепції на громадське обговорення.

| Виконавці: | Кучук М.І., Целовальник С.А. |
| --- | --- |
| Термін: | 31.05.2013 |

- Створити Робочу групу з реалізації проекту і Організаційний комітет з реалізації проекту «Київ Самобутній» за участю громадськості та із залученням учнівської молоді ВНЗ.

| Виконавець: | Головльова Ю.О. |
| --- | --- |
| Термін: | 24.05.2013 |

- Підготувати проект розпорядження щодо здійснення організаційно-правових заходів із відновлення фасадів та проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках, що знаходяться на території заповідника Стародавній Київ [вул. Сагайдачного (перша черга)].

| Виконавці: | Кучук М.І., Целовальник С.А., Діхтяр Я.Я., Крушановський С.І. |
| --- | --- |
| Термін: | 24.05.2013 |

- Управлінню туризму забезпечити розробку планування та організації туристичного маршруту згідно із Концепцією проекту «Київ Самобутній».

| Виконавці: | Пузанов О.Г.,Слишик Т.Ф., Целовальник С.А. |
| --- | --- |
| Термін: | 15.06.2013 |

- Управлінню охорони культурної спадщини вирішити питання фінансування ремонтно-реставраційних робіт культових споруд та пам’ятників архітектури згідно із Концепцією проекту «Київ Самобутній».

| Виконавець: | Діхтяр Я.Я. |
| --- | --- |
| Термін: | 15.06.2013 |

- Департаменту суспільних комунікацій розробити та провести заходи з популяризації проекту «Київ Самобутній» серед громадськості.

| Виконавці: | Головльова Ю. О., Хонда М.П. |
| --- | --- |
| Термін: | протягом реалізації проекту |

- За результатами розробки Концепції збереження та реабілітації історичного середовища «Київ Самобутній» на Подолі та Дніпровських схилах визначити першочергові заходи для реалізації у 2014-2017 рр. Подати пропозиції щодо фінансування заходів з міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Передбачити фінансування заходів у Програмі соціально-економічного розвитку м. Києва на 2014 р. та бюджеті м. Києва на 2014 р.

| Виконавці: | Кучук М.І., Крамаренко Р.М., Целовальник С.А., Діхтяр Я.Я., Довбань І.М., Репік В.М. |
| --- | --- |
| Термін: | 01.10.2013 |

- Департаментам та управлінням, що визначені розпорядниками коштів на капітальні вкладення у Програмі соціально-економічного розвитку м. Києва на 2013 р. , в межах реалізації проекту «Київ Самобутній»,  прискорити терміни виконання робіт та своєчасно інформувати Робочу групу з питань реалізації проекту.

| Виконавці: | Кучук М.І., Крамаренко Р.М., Целовальник С.А., Данилович С.М., Водовозов Є.Н., Садовой С.М., Діхтяр Я.Я. |
| --- | --- |
| Термін: | Протягом реалізації проекту |

ІІІ. Про проведення конкурсу на кращий ескізний проект встановлення пам`ятного знаку на честь відзначення

1025-річчя хрещення Київської Русі

- Взяти до відома доповідь директора Департаменту містобудування та архітектури Целовальника С.А. «Про проведення конкурсу на кращий проект встановлення пам’ятного знаку на честь відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі».

- Провести конкурс на визначення кращого ескізного проекту пам`ятного знаку на честь 1025-річчя хрещення Київської Русі. Департаменту містобудування та архітектури виступити замовником на проведення конкурсу. Забезпечити широке громадське обговорення результатів конкурсу, винести результати конкурсу на розгляд Київської міської ради церков та релігійних організацій при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації). Департаменту фінансів забезпечити фінансування проведення конкурсу.

| Виконавці: | Кучук М.І., Крамаренко Р.М., Целовальник С.А., Репік В.М., Зоріна С.І. |
| --- | --- |
| Термін: | 31.07.2013 |

- Здійснити ремонтно-реставраційні роботи на комплексі нижньої пам`ятки хрещення Київської Русі – вхідної арки, сходів та Колони Магдебурзького права з благоустроєм прилеглої території до Пам`ятки. Встановити бювет поблизу Колони Магдебурзького права як пам`ять про чудодійне джерело, що існувало, та відновити каплицю в споруді Колони Магдебурзького права, яка існувала там у ХІХ ст. Забезпечити створення пішохідної алеї від Пішохідного паркового мосту до Поштової площі з ремонтом підземного переходу та благоустроєм території Набережної Дніпра. Забезпечити фінансування заходів.

| Виконавці: | Кучук М.І., Крамаренко Р.М., Целовальник С.А., Данилович С.М., Довбань І.М., Репік В.М. |
| --- | --- |
| Термін: | 31.07.2013 |